АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦЕЛИННОГО   СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от         01.04.2013

№21 -р

О подготовке территории и населения Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области  к весеннему паводку 2013 года

В целях предупреждения и своевременной ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период прохождения весеннего паводка на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области:

- Для координации действий руководителей сельскохозяйственных

предприятий и сельской администрации утвердить:

  - Состав противопаводковой комиссии (приложение №1).

  - Расчет сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 2013 года (приложение №2).

  - План противопаводковых мероприятий  на территории Целинного  сельсовета Коченевского района Новосибирской области на период весеннего паводка 2013 года (приложение №3).

- Директору МУП «Целинный  комхоз» (Зелепукина Т.Ю.) провести

обследование дамб, водопропускных труб, крыш зданий социально-бытовых и производственных объектов и принять срочные меры по очистке этих объектов от снежных заносов, взять под особый контроль качество питьевой воды.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Целинного сельсовета                                                       С.М. Егоров

Приложение № 1

Утверждено распоряжением администрации Целинного сельсовета от 01.04.2013 № 21 -р

С О С Т А В

противопаводковой комиссии администрации  Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области

| Егоров С.М. | - глава администрации, |
| --- | --- |
|  | председатель комиссии |
| Царик А.Я. | - ИП Глава КФХ Царик А.Я. |
| Чичихин Н.А. | - директор ЗАО «Раздольное» |
| Зелепукина Т.Ю. | - директор МУП «Целинный комхоз» |
| Крыскина Л.М. | - зав. Целинной врачебной амбулаторией |
| Федосцев С.А. | - электромонтер АТС |

### Приложение № 2

Утверждено распоряжением администрации

Целинного сельсовета от 01.04.2013 № 21-р

Р А С Ч Е Т

сил и средств на проведение противопаводковых

мероприятий 2013 года

| 1. ИП КФХ Царик А.Я. | - погрузчик 1 - трактор МТЗ-80 |
| --- | --- |
| 2. Администрация сельсовета | - автомобиль УАЗ |
| 3. МУП «Кремлевский комхоз» | - экскаватор МТЗ-80 |
|  | - аварийная бригада 5 человек. |

### Приложение № 3

Утверждено распоряжением администрации

Целинного сельсовета от 01.04.2013 № 21-р

ПЛАН

проведения мероприятий  противопаводковой компании на территории администрации Целинного сельсовета

на 2013 год.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести очистку крыш производственных и административных зданий от снега, своевременную расчистку подъездов к животноводческим фермам, источникам водоснабжения | До 25.03.2013 г. | Руководители |
| 2. | Произвести очистку кровель многоэтажных домов от снега и наледи | До 25.03.2013 г. | Зелепукина Т.Ю. |
| 3. | Произвести очистку подходов и подъездов к водопропускным трубам | До 01.04.2013 г. | Управляющие |
| 4. | Создать запасы продовольствия и товаров первой необходимости в отдалённых населённых пунктах, с которыми возможно нарушение сообщения из-за весенней распутицы | До 01.04.2013г. | Царик С.В. Погорелова С.В. |
| 5. | Проверить и обеспечить бесперебойную работу линий связи | Постоянно | Федосцев С.А. |
| 6. | Своевременно обеспечивать оказание медицинской помощи населению | Постоянно | Крыскина Л.М. |
| 7. | Подготовить и держать в постоянной готовности технику для проведения противопаводковых мероприятий | Постоянно | Царик А.Я. Мехеев В.В. Чичихин Н.А. |
| 8. | Обеспечивать резервный запас горюче-смазочных материалов и бензина | До 01.04.2013г. | Царик А.Я. Мехеев В.В. |
| 9. | Организовать проверку имеющихся скотомогильников, их оборудование, состояние складов с ядохимикатами Сельскохозяйственного назначения, как на складах агропромышленного комплекса, таки на складах других собственников | Постоянно | Царик А.Я., Волков В.П. Чичихин Н.А. |
| 10. | Организовать надежное оповещение должностных лиц и состава аварийных команд при возникновении ЧС, связанных с подтоплением объектов, паводковыми водами | Постоянно | Егоров С.М. |
| 11 | Ввести с 10 апреля 2013 года по 10 мая 2013 года временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам поселения. Установить, что в период временного ограничения движения автотранспортных средств не допускается проезд по автомобильным дорогам, а также по внутрихозяйственным дорогам всех видов транспортных средств с грузом и без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн, за исключением специальных машин и автотранспорта, совершающих специальные и социально значимые перевозки. ПЕРЕЧЕНЬ специальных и социально значимых перевозок: 1. Перевозка скоропортящихся (со сроком хранения не более месяца продуктов питания, в том числе муки, молока). 2. Перевозка грубых, сочных кормов, комбикормов для животноводства и птицеводства. 3. перевозка зерна, посевного материала и удобрений для нужд сельского хозяйства. 4. Перевозка топлива и горюче – смазочных материалов в бензовозах, в том числе сжиженного газа в баллонах, автоцистернах для нужд населения Целинного сельсовета. | с 10.04.2013 по 10.05.2013 | Егоров С.М. |