**АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 17 -р

от 09.03.2023 г.

**О подготовке территории и населения Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области к весеннему**

**паводку 2023 года**

В целях предупреждения и своевременной ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период прохождения весеннего паводка на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области:

1. Для координации действий руководителей сельскохозяйственных

предприятий и администрации Целинного сельсовета утвердить:

* 1. 1.1.Состав противопаводковой комиссии администрации Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области (приложение № 1).
  2. 1.2.Расчет сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 2023 года (приложение №2).
  3. 1.3.План противопаводковых мероприятий на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на период весеннего паводка 2023 года (приложение №3).

2.Мастеру МУП Коченевского района «ЕРЦ» (Савин Н.С.) провести обследование крыш объектов ЖКХ и принять срочные меры по очистке этих объектов от снежных заносов, взять под особый контроль качество питьевой воды.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Целинного сельсовета Н.Н. Баландюк

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| Утверждено  распоряжением администрации Целинного сельсовета  от 09.03.2023 г. №17- р |

С О С Т А В

противопаводковой комиссии администрации Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области

|  |  |
| --- | --- |
| Баландюк Н.Н. | председатель комиссии |
|  |  |
| Царик Е.А. | - зам. главы ИП «Глава КФХ Царик А.Я.» |
| Савин Н.С. | - мастер МУП Коченевского района « ЕРЦ» |
| Семиренко Л.Н. | - фельдшер Целинной врачебной амбулатории |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |
| Утверждено  распоряжением администрации |
| Целинного сельсовета  От 09.03.2023 г. № 17-р |

Р А С Ч Е Т

сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых

мероприятий 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ИП «Глава КФХ Царик А.Я.» | * трактор МТЗ-80 |
|  |  |
| 2. Администрация Целинного сельсовета | - автомобиль УАЗ |
| 3. МУП Коченевского района «ЕРЦ» | - экскаватор МТЗ-80 |
|  | * аварийная бригада из трёх человек. |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 |
| Утверждено  распоряжением администрации |
| Целинного сельсовета  от 09.03.2023 г. № 17-р |

**ПЛАН**

**проведения мероприятий противопаводковой компании на территории администрации Целинного сельсовета**

**на 2023год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **1.** | **Произвести очистку крыш производственных и административных зданий от снега, своевременную расчистку подъездов к животноводческим фермам, источникам водоснабжения** | **до 15.03.2023г.** | **Руководители** |
| **2.** | **Произвести очистку кровель многоэтажных домов от снега и наледи** | **до 15.03.2023г.** | **Собственники помещений МКД** |
| **3.** | **Произвести очистку подходов и подъездов к водопропускным трубам** | **до 20.03.2023г.** |  |
| **4.** | **Создать запасы продовольствия и товаров первой необходимости в отдалённых населённых пунктах, с которыми возможно нарушение сообщения из-за весенней распутицы** | **до 01.04.2023г.** | **Царик А.А.**  **Погорелов Е..** |
| **5.** | **Проверить и обеспечить бесперебойную работу линий связи** | **Постоянно** |  |
| **6.** | **Своевременно обеспечивать оказание медицинской помощи населению** | **Постоянно** | **Семиренко Л.Н.** |
| **7.** | **Подготовить и держать в постоянной готовности технику для проведения противопаводковых мероприятий** | **Постоянно** | **Царик А.Я.**  **Михеев В.В.**  **Флях Д.В.** |
| **8.** | **Обеспечивать резервный запас горюче-смазочных материалов и бензина** | **До 01.04.2023г.** | **Царик А.Я.**  **Михеев В.В.** |
| **9.** | **Организовать проверку имеющихся скотомогильников, их оборудование, состояние складов с ядохимикатами**  **сельскохозяйственного назначения, как на складах агропромышленного комплекса, таки на складах других собственников** | **Постоянно** | **Царик А.Я.,**  **Волков В.П.**  **Флях Д.В. Михеев В.В.** |
| **10.** | **Организовать надежное оповещение должностных лиц и состава аварийных команд при возникновении ЧС, связанных с подтоплением объектов, паводковыми водами** | **Постоянно** | **Баландюк Н.Н..** |
| **11** | **Провести разъяснительные беседы с детьми посещающие образовательные учреждения о запрете выхода на лёд в период паводка.** | **до 20.03.2023 г.** | **Васильченко М.В.** |